ПРОЕКТ

04.04.12

ПЛАН-ГРАФИК ЛЕТНЕГО РЕМОНТА 2012г.

| № пп | Работа | ИЮНЬ |  |  |  | ИЮЛЬ |  |  |  | АВГУСТ |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1н | 2н | 3н | 4н | 1н | 2н | 3н | 4н | 1н | 2н | 3н | 4н |  |
|  | 1. Работы, финансируемые из бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена окон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отв.Молородов |
|  | в том числе: актовый зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт системы теплоснабжения в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отв.Молородов |
|  | в том числе: актового зала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабинета физики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Работы, финансируемые Фондом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт санузлов 3-го этажа (2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт санузла 2-го этажа лев.крыло (1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт санузла 2-го этажа прав.крыло (1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт вентиляции актового зала | до01.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт вентиляции правого крыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6* | Ремонт вентиляции левого крыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подготовительные работы по лыжной базе | до15.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт кабинета физики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт радиоузла (3 эт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Дооборудование санузлов 4-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт актового зала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт коридора 3-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13* | Ремонт коридора 2-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - вторая очередь работ