|  | ПЛАН внедрения ИС NetSchool в МБОУ Лицей №130 | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ Лицей №130 _______________ С.В.Сопочкин «_____»________________2012 г |
| --- | --- | --- |

| № | Этап | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | этап - ПЕРВЫЙ «Формирование базы данных и ввод основных данных о школе в ИС NetSchool» - Сроки учебного года - Список сотрудников (основные поля как минимум для «сетевых классных руководителей» и секретаря) - Список преподаваемых предметов - Профили учебного плана - Предельные нагрузки учебного плана - Предметы, преподаваемые в параллелях - Типы учебных периодов - Границы учебных периодов - Создание классов - Ввод списка учащихся по классам информация по ученикам и родителям (основные данные) | Осинцев А.Б., Гусельникова Е.В. | Февраль 2012 |
| 2 | этап – ВТОРОЙ «Работа с ИС NetSchool в ограниченном режиме» - Ведение расписания уроков, - Выставление итоговых отметок и получение отчётов за учебный период, - Ведение книги движения учащихся, - Заполнение полной информации по сотрудникам, - Установка ПК в каб. 110, 210, 219, 406 - Подключение к школьной локальной каб. 105, 110, 203, 205, 209, 210, 216, 303, 304, 306, 311, 402, 406, 410 - Обновление NetSchool с версии 3.70 до версии 4.02 | Осинцев А.Б., Гусельникова Е.В. Спрыгина Т.П. Зам. дир. по УР классные руководители, Калачевская Л.И., Калачевская Л.И., Осинцев А.Б. Осинцев А.Б. Осинцев А.Б. | март – июнь 2012 |
| 3 | этап – ТРЕТИЙ «Запуск ИС NetSchool в полном режиме» - Ведение электронных классных журналов, - Создание календарно-тематических планов, - Создание портфолио учащегося, - Организация электронного документооборота, - Создание портфолио учителя, - Использование средств «NetSchool» для взаимодействия всех участников образовательного процесса. | Осинцев А.Б. Зам. дир. по УВР, Учителя предметники, классные руководители Зам. дир. по УВР, Учителя предметники. Зам. дир. по ВР и НМР, классные руководители. Администрация Зам. дир. по НМР, Зав. кафедрой | июнь – октябрь 2012 |
| 4 | этап – ЧЕТВЕРТЫЙ «Организация дистанционного доступа родителей в ИС NetSchool, в т.ч. использование сервиса «SMS Школа»» | Осинцев А.Б., Гусельникова Е.В., Зам. дир по УР | октябрь – декабрь 2012 |
| 5 | этап – ПЯТЫЙ “Расширение возможностей ИС NetSchool” - Наполнение «NetSchool» учебными материалами, - Освоение электронного тестирования «СИнТеЗ» (приобретение, установка, освоение), - Создание и сопровождение дистанционных учебных курсов (Moodle) - Подключение других возможностей системы | Осинцев А.Б., Гусельникова Е.В. Зам.дир. по НМР Зав.предметных кафедр, Учителя предметники, Учителя предметники | январь - май 2013 |